**Espejo Pack Aliado** (sync v6 7-ago-2026) desde Lanzamiento. Canon Excel v4 SAFE **237.412**; pricing **45/60/70 + %GMV 8/7/5**.

# Contexto del pitch y decisiones tomadas

**Última actualización:** 7 agosto 2026 (decisión **2.13** evidencia de mercado post-500; anclas Lean **237.412**).

Documento que captura las decisiones del founder (usuario) sobre cómo se posiciona Zonix Pharma frente a un inversor, qué se dice, qué no, y por qué se eligió cada parámetro del modelo.

**Lección:** [APRENDIZAJE_500_EVIDENCIA_MERCADO.md](APRENDIZAJE_500_EVIDENCIA_MERCADO.md).

# 1. Tecnología base reutilizada (Zonix Pharma)

Zonix Pharma es la verticalización del stack propio (Laravel + Flutter + MySQL) con ~4 años de iteración —incluida etapa previa de delivery B2C sobre el mismo núcleo— ahora orientada a farmacia. Esto importa porque significa:

- Tecnología validada: backend en staging/VPS con 443 tests (onboarding, órdenes, pagos manuales VE, KYC, chat, FCM, broadcast). Re-ejecutar y citar commit en [VOLCADO_RESPUESTAS_CUESTIONARIO.md](VOLCADO_RESPUESTAS_CUESTIONARIO.md) §1.2 pre-reunión ([REGISTRO_PENDIENTES_PACK.md](REGISTRO_PENDIENTES_PACK.md) P0-06). No estamos empezando desde cero.

- Equipo técnico ya entrenado: el founder conoce el stack al detalle.

- Riesgo de ejecución reducido: la capa farmacéutica diferenciadora (Rx, cadena de frío, farmacéutico colegiado) está operativa en flujo core y documentada en [`../PLAN_RX_VALIDATION.md`](../PLAN_RX_VALIDATION.md) y [`../PLAN_REGULATORIO_PHARMA_VE.md`](../PLAN_REGULATORIO_PHARMA_VE.md). Inventario por lotes (`medicine_lots`) / despacho FIFO: esquema de datos y referencias en repo; UI y despacho FIFO en operación quedan para post-Day-D o M3+ — no prometer módulo de lotes en pitch hasta cerrarlo ([ALINEACION_LANZAMIENTO_VS_PRODUCTO_2026-05.md](ALINEACION_LANZAMIENTO_VS_PRODUCTO_2026-05.md)).

Mensaje para el inversor: "compramos ~4 años de desarrollo del stack — hoy en staging, release tiendas T+7–12 Fase 0 — con USD 237.412 de runway Lean (Fase 0 + 12 meses post-Day-D); cash M12 246.231 (esc.1: 187.152 + FCF +59.079)" ([MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md](MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md); incluye Co-CEO + Dev junior + 4× Sales).

# 2. Decisiones tomadas y por qué

## 2.1 Modelo de ingresos: híbrido cuota fija + fee sobre GMV (USD)

Decisión: Cobro B2B en dos partes: (1) cuota fija mensual por nivel (Basic USD 45 / Pro USD 60 / Enterprise USD 70); (2) porcentaje sobre GMV generado en la app por mes calendario (8% / 7% / 5% según banda). Bandas de GMV, ascenso/descenso, RIF agregado, primer mes parcial, piloto y reclamos: [PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md](PROPUESTA_VALOR_CLIENTE_B2B.md) §5 y [PLAN_METODOS_PAGO.md](PLAN_METODOS_PAGO.md) §2.3–§4.2.

Por qué:

- Predecible vs. agregadores: los % de Zonix Pharma están en 5–8% GMV (esc.1) más cuota fija 45/60/70, por debajo del rango 25-35% de Rappi/PedidosYa; en volumen Pro típico (~USD 3.000 GMV) el costo es ~64% menor que una comisión agregador al 25%.

- Alineación: el fee variable crece con el volumen que la farmacia mueve en Zonix Pharma; la política de dos meses consecutivos para cambiar de nivel reduce saltos por un mes atípico. Solo el GMV define Basic / Pro / Enterprise (sin topes por órdenes o SKU). En M y M+1 de comprobación se sigue cobrando la tarifa del nivel anterior; la nueva tarifa aplica desde M+2 (§5.4 B2B).

- Cadena: un nivel y una factura por RIF en piloto; GMV sumado de todas las sucursales en la app; dashboard desglosado por sucursal.

Riesgo: sensibilidad al churn si el ticket total se percibe alto. Mitigaciones: % bajo vs competencia, comunicación clara de nivel (§5.4), waiver en prueba, tope/cap comercial opcional en roadmap si el mercado lo exige.

Nota: el modelo de lanzamiento es el híbrido (§2.1). Las proyecciones usan ARPF placeholder hasta datos de piloto.

## 2.2 Alcance del piloto: flujos core completos desde Day-D

Decisión: marketplace desde Day-D con flujos core operativos: Buyer + Pharmacy + Pharmacist + logística `delivery_company` + `delivery_agent` (sin rol `delivery` autónomo en app). La última milla la ejecutan empresa(s) partner bajo concesión o contrato marco; Zonix no opera flota propia ([PROPUESTA_VALOR_TERCER_LADO.md](PROPUESTA_VALOR_TERCER_LADO.md); [PLAN_MODULO_OPERATIVO_CLAVE.md](PLAN_MODULO_OPERATIVO_CLAVE.md) §1.1).

Fuera de alcance explícito en piloto (no prometer en pitch): inventario por lotes FIFO en panel farmacia; release público en tiendas sin cerrar checklist Fase 0 (Firebase OTP, keystore, revisión Play/App Store); escala masiva de sustancias controladas más allá de casos acotados con farmacéutico real.

Por qué:

- La tecnología de los flujos core ya está construida. Reducir el alcance (p. ej. solo OTC sin Rx) no acelera el aprendizaje del diferenciador.

- Si solo abrimos Buyer + Pharmacy, no validamos el flujo Rx (que es el diferenciador clave).

- Si no abrimos Delivery Company, no validamos el caso multi-repartidor que Farmatodo no tiene resuelto digitalmente.

Trade-off: la complejidad operativa de día 1 es alta. Mitigación: con sólo 5-10 farmacias en mes 1 y 50-100 órdenes diarias, el founder + Customer Support pueden monitorear todos los flujos en vivo.

## 2.3 Capital pedido: ask único Lean

Decisión (v4 / 26 jul 2026): ask único Lean USD 237.412 — canon Excel.

| Tier | Capital | Rol |
| --- | --- | --- |
| **Lean (bootstrap Carabobo) v4 Excel — ask único** | **USD 237.412** | Fase 0 **50.260** + burn **172.152** + reserva **15.000**; **CEO** + Founder + Co-CEO + **4× Sales @ 350** + Dev **1.000** |

Lean — detalle v4 Excel: one-shots 22.365 (legal+intro+HQ CapEx); operativa Fase 0 27.895; caja Day-D 187.152; equity ref. ~39,57% con cap 600k. Fuente: [`MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.xlsx`](MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.xlsx) · [BRIEF_UNA_PAGINA.md](BRIEF_UNA_PAGINA.md).

Awareness (Lean): Meta pre-Day-D en mkt pre (~2.250 / 3 meses); post-Day-D Meta 650/mes + valla desde M3.

Pitch: cerrar en Lean USD 237.412 (Valencia).

## 2.4 Instrumento: SAFE post-money con cap

Decisión: SAFE post-money cap ref. 600k (Lean 237.412) → equity ~39,57%.

Por qué:

- Simple: un documento de 5 páginas. No requiere abogado en NY ni fondo institucional.

- Sin valuación: Zonix Pharma no tiene revenue todavía; valorarla hoy sería arbitrario y se haría daño al founder o al inversor según hacia dónde se equivoque.

- Sin deuda: el founder no se endeuda con el inversor.

- Convierte en la próxima ronda: cuando llegue una serie A/B con valuación de mercado, el SAFE convierte automáticamente.

- Estándar internacional: Y Combinator publica el template gratis ([fuente](https://www.ycombinator.com/documents)).

Detalle de mecánica del SAFE en [ESTRUCTURA_LEGAL_Y_EQUITY.md](ESTRUCTURA_LEGAL_Y_EQUITY.md).

## 2.5 Zona piloto: Bella Florida + El Socorro (Valencia, Carabobo)

Decisión: los primeros 90 días el foco operativo está en estos dos sectores.

Por qué:

- Densidad farmacéutica: Valencia metro tiene 226 farmacias ([Saas](https://www.saasvenezuela.com/)). El piloto usa dos focos en el área metropolitana — Bella Florida (sur-oeste Valencia) y El Socorro (corredor vía Tocuyito, referencia de campo: frente a Ferretería Valcro, antes de Distribuidor San Luis y mercado mayorista) — con ~30-50 puntos de farmacia en conjunto según estimación del [PERFIL_MERCADO_PILOTO.md](PERFIL_MERCADO_PILOTO.md) §2 y §6 (validar con listado real; no asumir un solo “radio 4 km” si los polos quedan separados).

- Logística manejable: un Coordinador de Partners Logísticos coordina con la empresa concesionaria de última milla en polos acotados (SLA, cobertura, incidencias); capacidad de campo en el piloto en el orden de 10-15 agentes del partner (no empleados de flota Zonix).

- Cliente final accesible: clase media + media-alta con smartphone y data, dispuesta a pagar delivery.

- Founder vive en Carabobo: decisiones operativas en horas, no en días.

Después del mes 3 se abre a Naguanagua, San Diego y resto de Valencia metro (SAM extendido 150-180 farmacias).

## 2.6 Día D del piloto: T+90 desde cierre de inversión

Decisión: calendario relativo. Cuando entre el dinero, contamos 90 días al Day-D.

Por qué:

- El founder no quiere comprometerse a una fecha absoluta antes de tener inversor confirmado.

- 90 días es realista para: constitución legal C.A. (~30 días con SENIAT, RIF, registro mercantil), contratación del equipo, onboarding de 5-10 farmacias, capacitación operativa.

- Es honesto: muchos founders inflan timelines y luego se queman.

Detalle de fases T+30 / T+60 / T+90 en [PLAN_LANZAMIENTO_COMERCIAL.md](PLAN_LANZAMIENTO_COMERCIAL.md).

## 2.7 Equipo: lean, sin pharmacist liaison interno

Decisión: el founder cubre CEO + CTO. No se contrata pharmacist liaison interno. No se contrata diseñador UI/UX.

Por qué pharmacist liaison no:

- La Ley del Ejercicio de la Farmacia VE obliga a que cada farmacia tenga su propio farmacéutico colegiado registrado en MPPS. Si Zonix Pharma contrata uno, ese farmacéutico no puede validar recetas de farmacias afiliadas (no es responsable de su inventario). *Validación del modelo en app: [PENDIENTE dictamen abogado + farmacéutico asesor antes de Day-D].*

- El backend ya tiene módulo de Pharmacist con KYC, dashboard y validación. Cada farmacia afiliada accede al rol Pharmacist de su propio farmacéutico colegiado. Detalle en [PLAN_MODULO_OPERATIVO_CLAVE.md](PLAN_MODULO_OPERATIVO_CLAVE.md).

- Mitigación de riesgo regulatorio: KYC del pharmacist + verificación MPPS + capacitación. Asesor regulatorio externo USD 120/mes incluido en burn Lean (rubro Contador+Abogado 330).

Por qué diseñador UI/UX no:

- El founder es el responsable técnico y conoce el stack Flutter completo.

- Hay docs de marca canónicos: [`../BRAND_ZONIX_PHARMA.md`](../BRAND_ZONIX_PHARMA.md). Tokens, paleta, tipografía ya definidos.

- Si el negocio crece, el primer hire post-PMF es un Product Designer.

## 2.8 Benchmark de competencia: Farmatodo + Farmalisto + PedidosYa

Decisión: mencionar los tres en el pitch (Rappi solo como referencia LatAm, no competidor VE).

Por qué cada uno:

- Farmatodo / Locatel (cadenas premium VE): no son competencia directa, son referencia para que el inversor entienda que el sector farmacéutico VE existe y es grande. Ellas NO atacan el segmento de farmacias medianas e independientes.

- Farmalisto (MX + CO + PE): comparable directo internacional. ~USD 32M revenue 2024 (MX); funding total ~USD 22M reportado en agregadores (hasta ~USD 33M en PitchBook). Demuestra que el modelo marketplace farmacéutico LatAm es financiable.

- PedidosYa Pharmacy (VE): agregador activo en Venezuela desde 2023. Cobran comisión sobre GMV (orden 20–30%). Zonix Pharma se diferencia en estructura de costo (cuota fija + % muy bajo sobre GMV en app) y en validación Rx (que ellos no hacen).

- Rappi Pharmacy: benchmark LatAm (CO, MX, etc.) — no opera en VE jun 2026.

Detalle competitivo en [PERFIL_MERCADO_PILOTO.md](PERFIL_MERCADO_PILOTO.md).

## 2.9 Posicionamiento en una página (obviously-awesome)

| Pregunta | Respuesta Zonix Pharma |
| --- | --- |
| Alternativas competitivas | Farmatodo/Locatel digital, **PedidosYa** Pharmacy VE, WhatsApp informal, app propia costosa *(Rappi: ref. LatAm, no VE)* |
| Atributos únicos | Rx con farmacéutico de **cada** farmacia; uni-pharmacy; pagos manuales VE; cuota + % GMV bajo vs agregador |
| Valor entregado | Pedido confiable OTC/Rx + tracking sin que Zonix opere flota |
| Cliente objetivo | Farmacias independientes Valencia metro + paciente urbano/clase media |
| Categoría de mercado | Marketplace farmacéutico digital (no «delivery de comida») |
| Tipo de mercado (Steve Blank) | **Existente** — competimos por atributos (Rx, fee, VE); **no** «creamos la categoría» (anti blue-ocean) |

## 2.10 Liquidez marketplace (chicken-and-egg)

Problema clásico: sin farmacias no hay catálogo; sin pacientes no hay GMV para la farmacia. Decisión explícita del piloto: oferta primero, demanda escalonada.

| Fase | Oferta (farmacias) | Demanda (pacientes) | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| **T+0 → T+60** | **4× Sales B2B** visitas; cartas de intención; carga de catálogo | Solo soft launch interno (familia/equipo) | [PLAN_LANZAMIENTO_COMERCIAL.md](PLAN_LANZAMIENTO_COMERCIAL.md) §2.5–2.6, §4.1 |
| **T+60 → Day-D (T+90)** | Onboarding técnico por lotes; meta **~28 activas** pre-cargadas al Day-D | Pre-launch marketing **50%** presupuesto mes; WhatsApp local | PLAN §2.6, §4.1 |
| **Day-D = M1** | **~40 activas** al cierre M1 (curva esc.1 Excel v4) | **Meta Ads + valla** según tier; primera ola B2C en zona piloto | [MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md](MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md) S3.1 M1 |
| **M2–M6** | Rampa a **≥97 activas** (DoD M6) | Geo-target Bella Florida + El Socorro; referidos farmacia (Bullseye interior) | PLAN §5; [SUPUESTO_MARKETING_OFFLINE.md](SUPUESTO_MARKETING_OFFLINE.md) §1.2 |

Mensaje inversor: no gastamos tráfico masivo a pacientes antes de tener catálogo en farmacias piloto; el B2B es el motor de liquidez en Fase 0. La curva de activas en PROYECCION §1.1 es la fuente de verdad para revenue — no prometer GMV de paciente sin dato piloto.

Riesgo: demanda B2C más lenta que firmas B2B → revenue por debajo de ARPF placeholder. Mitigación: referidos desde mostrador (QR/código farmacia), CS proactivo, recorte Meta si CAC paciente > umbral (contingencia PROYECCION §4).

## 2.11 Moat y defensibilidad (más allá de timing)

Early mover en independientes Valencia es ventaja de entrada, no moat permanente. Barreras que el pack sí puede defender ante inversor:

| Moat | Qué es | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| **Flujo Rx integrado** | Validación por farmacéutico **de la farmacia** en app; trazabilidad audit log | Agregadores genéricos **no** validan receta digital en VE ([PERFIL_MERCADO_PILOTO.md](PERFIL_MERCADO_PILOTO.md) §5.6) *[PENDIENTE dictamen]* |
| **Switching cost operativo** | Catálogo cargado, historial de órdenes, farmacéutico capacitado, contrato marco anual | Cambiar a otro marketplace implica re-onboarding + pérdida de historial |
| **Uni-pharmacy + pagos VE nativos** | Un carrito por farmacia; Pago Móvil / Zelle / Binance sin PSP Zonix | Difícil de replicar para agregador genérico sin adaptar stack VE |
| **Modelo híbrido contractual** | Cuota **45/60/70** + % GMV bajo vs 25–35% agregador (esc.1 v4) | Estructura de costo **pegada al contrato**; no solo descuento temporal |
| **Datos operativos (no clínico)** | Logs de validación Rx, tiempos SLA, disputas — cifrados, retención limitada | Mejora operación farmacia; **no** prometer «IA diagnóstica» en piloto |

Lo que NO es moat hoy: escala nacional, red de laboratorios, teleconsulta, integración IVSS — roadmap post-Day-D, no piloto.

Honestidad (prudencia): Farmatodo podría lanzar marketplace propio en 18–24 meses ([PERFIL_MERCADO_PILOTO.md](PERFIL_MERCADO_PILOTO.md) §9); el moat defensible en M12 es relación B2B + flujo Rx + costo total en la zona piloto, no exclusividad legal.

## 2.12 Business Model Canvas (resumen — sin cifras nuevas)

Vista única para data room; detalle en docs hermanos. ARPF ~52 y tier único 237.412 (Excel) desde [README.md](README.md) y [MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md](MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md).

| Bloque Canvas | Zonix Pharma (piloto Valencia) | Hipótesis a validar (Fase 0) | Doc fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| **Segmentos** | Farmacias independientes (B2B); paciente urbano/clase media (B2C); empresa `delivery_company` + `delivery_agent`; farmacéutico colegiado por farmacia | Dueño de farmacia independiente confirma dolor digital en ≥5 entrevistas mom-test sin mencionar Zonix | PROPUESTA ×3, PERFIL §6 |
| **Propuesta de valor** | Marketplace OTC/Rx con validación farmacéutico local, uni-pharmacy, pagos VE, tracking sin flota Zonix | Farmacia firma contrato marco en ≤30 días tras demo | BRIEF; PROPUESTA_USUARIO_FINAL §2.2 |
| **Canales** | **4× Sales** (todos los tiers; sueldos difieren) campo; Meta Ads + valla + referidos mostrador; app Android/iOS | Tasa de cierre real de Sales sostiene curva v3.3 | PLAN §2–4; SUPUESTO_MARKETING |
| **Relación** | Contrato marco anual farmacia; CS + validación Rx; partner logístico bajo SLA | Farmacia activa catálogo y opera panel sin soporte diario tras onboarding | B2B §9; PLAN_MODULO |
| **Fuentes de ingreso** | Cuota **45/60/70** + % GMV farmacia (esc.1 v4); **8% × Σ delivery_fee + USD 0,30 × N envíos** a `delivery_company` | Farmacia paga la cuota tras vencer el waiver (mes 3) sin churn | B2B §5; PLAN_METODOS_PAGO §2.5 |
| **Recursos clave** | Stack Laravel+Flutter (~4 años); founder+Co-CEO; farmacéuticos de cada farmacia aliada | Farmacéutico de la farmacia valida Rx dentro del TTL en operación real | §1 CONTEXTO; VOLCADO §1 |
| **Actividades clave** | Onboarding B2B, catálogo, validación Rx, asignación partner, pagos manuales VE | Pedido E2E (OTC y Rx) completado con pago manual conciliado | PLAN_LANZAMIENTO; PLAN_MODULO |
| **Socios clave** | Farmacias piloto; **empresa(s) concesionaria** última milla; abogado/contador VE *[PENDIENTE]* | Partner delivery cumple SLA en zona piloto con 10-15 agentes | TERCER_LADO; REGISTRO P1-05/06 |
| **Estructura de costos** | Fase 0 + burn post-Day-D (Lean ask **~14.346**/mes promedio); CAC farmacia **139** | Burn real Fase 0 ≤ **~50.260** presupuestado; CAC real ≤ 139 ±20% | BRIEF v4; UNIT §3 |

Si ≥3 entrevistas o el dato real T+60 contradicen una hipótesis, aplicar pivot por bloque según `zonix-lean-canvas` (§ pivot) **antes** de escalar Meta Ads — el paciente (B2C) se valida con repeat M2 post-Day-D.

## 2.13 Evidencia de mercado antes de recontacto fondos tipo 500

Decisión (7 ago 2026): tras el rechazo de 500 LatAm (“carece de MVP/demo funcional”), el pack distingue MVP técnico (staging + Rx + tests) de evidencia de mercado (demo 3–5 min + early adopters en Valencia). No se recontacta a 500 ni se vende “producto en mercado” sin esa evidencia. Plan A de caja sigue Epakon / Casa212 / ALGEN.

Por qué:

- Fondos early-stage miden adopción y demo consumible, no solo suite de tests.

- Beachhead Valencia + ops no escalables (PG) + MVT (Biyani) cierran el gap sin overbuild de features.

- Freeze de alcance en pitch: happy path Rx/OTC, no 20 insights.

Fuente: [APRENDIZAJE_500_EVIDENCIA_MERCADO.md](APRENDIZAJE_500_EVIDENCIA_MERCADO.md) · playbooks [`../Inversionistas/500-latam/`](../Inversionistas/500-latam/).

# 3. Lo que NO se dice en el pitch (porque puede confundir)

- No se promete monetización por publicidad de laboratorios. Es un upside futuro, no parte del modelo base.

- No se promete expansión a Colombia o México en año 1. Es upside, no commitment.

- No se promete integración con seguros médicos / IVSS. Es un módulo que requiere convenios de 12-18 meses.

- No se promete teleconsulta médica. Es un vertical adyacente, no MVP.

- No se dice “ya estamos en mercado / toda Venezuela” sin farmacias y pedidos reales (aprendizaje 500).

- No se confunde 443 tests con “MVP validado por early adopters”.

# 4. Glosario rápido (para el founder, no para el inversor)

| Término | Significado simple | Aplicado a Zonix Pharma |
| --- | --- | --- |
| **GMV** | Gross Merchandise Value: total por transacción completada en la app en el mes (definición operativa §5.5 B2B). | Si las farmacias venden USD 200k/mes a través de la app, GMV = USD 200k. **Zonix Pharma** cobra **cuota fija + fee %** sobre ese GMV según nivel; la farmacia se queda con el neto de venta según su operación. |
| **CAC** | Costo de adquirir un cliente. | Cuánto gasta **Zonix Pharma** en marketing + **Sales** para firmar UNA farmacia. **USD 139** (ver [UNIT_ECONOMICS.md](UNIT_ECONOMICS.md) §3). |
| **LTV** | Lifetime Value: cuánto paga ese cliente en toda su vida con nosotros. | Una farmacia en promedio paga USD **~52**/mes durante 20 meses = USD **1.040** *(ARPF Excel v4 placeholder; LTV/CAC ~7,5x con CAC 139).* |
| **LTV/CAC** | Eficiencia del negocio. | **~7,5x** (con CAC **139** y ARPF placeholder **~52**). > 3x ya es bueno; > 5x es excelente. |
| **Churn** | Porcentaje de clientes que se van cada mes. | 5%. Si tengo 100 farmacias, mes que viene tendré 95 (sin contar nuevas). |
| **Burn rate** | Gasto operativo mensual post-Day-D. | **~USD 14.346**/mes (burn Y1 **172.152** — Excel Detallado). Esc.1 P&L: costos M1 **11.411** / M2 **14.846** / M3–12 **14.346**. |
| **SAFE** | Contrato simple de inversión. El inversor da dinero hoy, recibe equity en la próxima ronda. | **USD 237.412** con cap **USD 600k** (~**39,57%**). |
| **Cap** | Valuación máxima a la que el SAFE convierte. | Si la próxima ronda valora **Zonix Pharma** en USD 800k, el inversor convierte como si fuera **USD 600k** (**Lean**) — recibe más equity que a valuación plena. |
| **TAM / SAM / SOM** | Mercado total / accesible / capturable. | TAM Venezuela USD 1.638M. **SOM** (farmacias / penetración): [PERFIL_MERCADO_PILOTO.md](PERFIL_MERCADO_PILOTO.md) §3 y [BRIEF_UNA_PAGINA.md](BRIEF_UNA_PAGINA.md). **Ingreso B2B acumulado año 1** (esc.1, sin waiver): **~USD 228.796**; FCF Y1 **+59.079**; cash M12 **246.231**. |
| **Runway** | Cuántos meses puedo aguantar con el dinero que tengo. | **Fase 0 + 12m** post-Day-D con **USD 237.412** (Day-D caja **187.152**) — [MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.xlsx](MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.xlsx). |
| **Break-even** | Mes en que el FCF mensual es ≥ 0. | **Desde M5** en esc.1 (FCF M1–M4 negativo) — [MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md](MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.md) S3.1. |
| **ARPF** | Average Revenue Per Farmacia. | USD **~52**/mes **placeholder** hasta GMV piloto; cobro vigente = híbrido cuota **45/60/70** + **8%/7%/5%** GMV (§2.1). |
| **Payback** | Meses para recuperar el CAC. | **~2,8 meses** (CAC/ARPF al placeholder). Recalibrar con ARPF híbrido real. |

# 5. Decisiones que el founder se reserva (no están en el pack)

- Distribución de equity entre founders si el founder decide entrar uno técnico secundario en el año 2.

- Política de bonus por revenue para Sales B2B después del mes 6.

- Política de comisión adicional a Customer Support si responde > 95% de tickets en 24h.

- Política de stock options post-Serie A.

Estas se documentarán en un anexo cuando lleguen al frente. Hoy no son bloqueantes.

# 6. Tono del pitch

- Honesto sobre lo que no se ha hecho: "no tenemos ventas todavía; tenemos producto en staging y estamos cerrando early adopters en Valencia".

- Confiado sobre lo que sí está hecho: "443 tests backend (re-verificar), ~4 años de stack; demo del happy path cuando P0-05 esté listo".

- Específico con números: nunca decir "esperamos crecer mucho"; decir USD 237.412 SAFE Lean, Fase 0 50.260, Day-D 187.152, burn Y1 172.152, ~159 farmacias activas M12 *(curva ref.)*, cash M12 246.231 (esc.1: 187.152 + FCF +59.079), cuota 45/60/70 + ARPF ~52 ([MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.xlsx](MODELO_FINANCIERO_ZONIX_PHARMA.xlsx)).

- Realista sobre Venezuela: mencionar la inflación de entrada, no esconder la complejidad regulatoria.

- Modular: ticket parcial (USD 25k–50k) sobre SAFE Lean 237.412.

# 7. Próximos pasos antes de la primera reunión con un inversor

1. Completar los `[PENDIENTE]` restantes de [VOLCADO_RESPUESTAS_CUESTIONARIO.md](VOLCADO_RESPUESTAS_CUESTIONARIO.md).

2. Grabar demo producto 3–5 min ([DEMO_PRODUCTO_RX](../Inversionistas/500-latam/DEMO_PRODUCTO_RX.md)) y cerrar ≥1 farmacia piloto Valencia.

3. Visitar 5-8 farmacias de Bella Florida / San Diego / Av. Bolívar Norte con datos de contacto.

4. Tener cotización formal de HQ casa y valla; cotizar abogado SAFE local.

5. Repasar [CHECKLIST_PRE_INVERSOR.md](CHECKLIST_PRE_INVERSOR.md) (P0-05 + P0-08).

6. Outreach Plan A: Epakon / Casa212 / ALGEN — 500 solo con gate verde.