# Plan operativo clave — recetas, delivery y piloto

Para: Gabriel Barrios — Gerente de Consultoría, Grupo Morr (Valencia, Venezuela)

De: Abrahan Pulido — Founder / CEO / CTO, Zonix Pharma

Fecha: junio 2026

No es una solicitud de inversión. Es el corazón operativo de Zonix: validación de receta por farmacéutico colegiado, reglas de delivery y checklist de calidad antes del lanzamiento en Valencia.

────────────────────────────────────────

# En 60 segundos

| Tema | Qué hace Zonix | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| **Receta (Rx)** | Farmacéutico colegiado de la **farmacia aliada** aprueba o rechaza la receta **en la app** antes del pago | Diferenciador legal vs apps de delivery genéricas; habilita ~48% del mercado Rx |
| **Plazo validación** | **60 minutos** en horario operativo (8:00–20:00) | Si vence → cancelación automática **sin cobro** |
| **Delivery** | Zonix **no tiene motos propias**; partner logístico ejecuta; **pickup siempre disponible** | Si falla el partner, el pedido sigue vivo en retiro en farmacia |
| **Cadena de frío** | Solo delivery con equipo adecuado o retiro en farmacia | Insulinas, vacunas, biológicos |
| **Antes del Day-D** | Prueba manual completa + contratos revisados | Ver § «Listo para piloto» |

En una frase: Zonix no vende medicamentos; ordena, valida receta cuando aplica, conecta pago manual y coordina entrega con trazabilidad de quién validó qué y cuándo.

────────────────────────────────────────

# Qué es este documento

El módulo operativo más sensible no es el catálogo: es la receta médica. Este plan resume, en lenguaje de negocio, cómo funciona el flujo, quién responde por qué, y qué debe estar listo antes de abrir al público en Carabobo.

────────────────────────────────────────

# Por qué la validación Rx es el diferenciador

1. Apps de delivery generalistas en VE no validan receta digitalmente en la misma cadena farmacéutica.

2. Cadenas grandes validan en mostrador; Zonix propone validación digital con farmacéutico colegiado de la farmacia despachadora.

3. Marco legal VE exige ejercicio profesional farmacéutico — *[dictamen formal abogado + farmacéutico asesor antes del Day-D]*.

4. Trazabilidad: queda registro de farmacéutico, farmacia, paciente, hora y resultado — útil ante fiscalización o disputas.

5. Sin Rx digital estable, Zonix quedaría limitado sobre todo a OTC (sin receta).

────────────────────────────────────────

# Roles en una orden con receta

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| **Paciente** | Sube foto/PDF de receta y crea el pedido |
| **Farmacéutico colegiado** | Aprueba, rechaza o pide corrección (≤ 60 min en horario operativo) |
| **Farmacia** | Despacha medicamento tras pago confirmado |
| **Repartidor (partner)** | Entrega a domicilio o apoya retiro en sucursal |
| **Soporte Zonix** | Media disputas y casos límite |

Zonix no opera flota propia: la ejecución física del delivery corresponde a empresa(s) partner con contrato marco. La plataforma asigna, hace seguimiento y aplica reglas comerciales.

────────────────────────────────────────

# Tipos de receta (resumen)

| Tipo | Qué implica en piloto |
| --- | --- |
| **Común** | Validación digital; envío o retiro según producto |
| **Retenida** | Receta **original retenida** en farmacia; **solo retiro** en sucursal |
| **Especial / controlada** | Retención + libro de control; retiro con identificación; activación plena **mes 4–6** con asesoría regulatoria |

Mes 0–3: priorizar recetas comunes y flujo estable antes de escalar controlados.

────────────────────────────────────────

# Flujo paso a paso (orden con receta)

1. Paciente elige medicamento que requiere receta y sube la imagen.

2. Pedido en espera de validación — notificación push al farmacéutico de esa farmacia.

3. Farmacéutico revisa: medicamento, dosis, legibilidad, vigencia, sospecha de falsificación.

4. Si aprueba → paciente recibe aviso y puede pagar (pago móvil, Zelle, etc. — ver `15_Plan_Pagos.md`).

5. Farmacia prepara pedido → asigna reparto o entrega en mostrador.

6. Si rechaza → motivo claro; paciente puede subir otra foto o cancelar.

7. Si no responde a tiempo → cancelación automática; en flujo estándar no hubo pago aún.

Estados intermedios típicos: espera validación → aprobada → pendiente de pago → en preparación → en camino → entregada (o cancelada / devuelta).

────────────────────────────────────────

# Plazos y horarios

| Situación | Plazo |
| --- | --- |
| Horario operativo (lun–sáb 8:00–20:00) | Validación ≤ **60 minutos** |
| Fuera de horario | Queda pendiente al siguiente día hábil; paciente informado |
| Domingos / feriados (operación reducida) | Plazo ampliado; cancelación si supera **~120 min** desde la subida |

Si una farmacia falla el plazo con frecuencia, escala a la farmacia; si es crónico, se revisa la alianza.

────────────────────────────────────────

# Onboarding del farmacéutico colegiado

| Paso | Tiempo orientativo |
| --- | --- |
| Farmacia registra al farmacéutico en su cuenta | ~5 min |
| Verificación identidad + número **MPPS** | 1–2 días hábiles |
| Video + manual PDF | ~30 min |
| Prueba con recetas de ejemplo | ~30 min |
| Activación | Inmediata tras prueba |

Verificación MPPS: contraste con portal oficial MPPS y/o colegio farmacéutico regional; si falla consulta en línea, verificación manual en 48–72 h; cuenta en estado pendiente hasta aprobación.

Compromisos: cumplir plazos, reportar recetas sospechosas, mantener MPPS vigente, responder ante auditoría con historial exportable.

────────────────────────────────────────

# Trazabilidad y auditoría

Cada validación queda registrada con:

- Identificador de receta, farmacéutico (con número MPPS), farmacia, paciente, orden

- Resultado (aprobada / rechazada / vencida), motivo de rechazo, timestamp

- Evidencia de consulta MPPS archivada en audit trail

Retención: plazos de conservación digital son hipótesis operativas (referencia sectorial ~10 años para trazabilidad) hasta dictamen abogado + farmacéutico asesor. Recetas retenidas/controladas: custodia física y libros en la farmacia.

────────────────────────────────────────

# Cadena de frío (medicamentos refrigerados)

- Productos marcados como cadena de frío no salen en moto sin equipo validado.

- Opciones: retiro en farmacia con bolsa térmica, o repartidor con cadena de frío certificado por la farmacia.

- Evidencia: foto de termómetro al recoger y al entregar; si se rompe la cadena → política de reembolso según responsabilidad (farmacia / partner / paciente).

────────────────────────────────────────

# Última milla — sin flota propia

- Zonix firma contrato marco con empresa(s) de delivery especializada(s).

- La app asigna y hace seguimiento; quien conduce y paga seguros es el partner.

- Plan B: si el partner no firma antes del lanzamiento → arrancar en modo retiro en farmacia; delivery se activa al firmar.

- Regla de oro: pickup siempre disponible; delivery es mejora, not requisito de existencia del pedido.

────────────────────────────────────────

# Soporte al cliente y picos

| Fase | Cobertura |
| --- | --- |
| Mes 1–3 | 1 persona soporte lun–sáb 8h; founder fines de semana |
| Mes 4–6 | Extensión a ~12h lun–sáb |
| Mes 7–12 | Segundo soporte part-time si el volumen lo exige |

Ante caída prolongada del servicio (>1 h): aviso a pacientes y farmacias; plan B operativo con pedido manual en mostrador.

────────────────────────────────────────

# Métricas operativas (objetivo)

| Métrica | Meta mes 6 | Meta mes 12 |
| --- | --- | --- |
| Tiempo promedio validación Rx | ~35 min | ~25 min |
| Aprobación a la primera | ~85% | ~90% |
| Pedidos que vencen plazo sin validar | < 5% | < 3% |
| Farmacéuticos activos | 8–15 | 35–45 |
| Recetas validadas / mes | ~200 | ~1.500+ |

────────────────────────────────────────

# Listo para piloto (checklist alto nivel)

Antes del Day-D en Valencia:

| Área | Exigencia |
| --- | --- |
| **Prueba manual** | Registro paciente → carrito Rx → subir receta → validación de prueba → pago con comprobante → preparación |
| **Legal** | Contrato marco farmacia + avisos de privacidad revisados por abogado |
| **Regulatorio** | Dictamen farmacéutico asesor + abogado sobre textos al paciente |
| **Seguridad datos salud** | Consentimiento explícito antes de subir receta; acceso limitado por rol; cifrado en tránsito |
| **Partner delivery** | Contrato o plan B pickup-first documentado |
| **Cuentas demo** | Paciente, farmacia, farmacéutico y delivery con datos de prueba listos |

No prometemos «cumplimiento pleno» regulatorio hasta cerrar dictámenes escritos.

## Checklist operativo detallado (runbook pre-Day-D)

| # | Ítem | Responsable | Estado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prueba manual Rx/OTC completa (paciente → pago → despacho) | Founder + QA | Ejecutada y firmada |
| 2 | Cuentas demo: paciente, farmacia, farmacéutico, delivery | Ops | Cargadas en staging |
| 3 | Contrato marco farmacia — borrador abogado | Legal | Revisado, no versión final pública |
| 4 | Aviso privacidad + T&C app | Legal | Borrador con fecha |
| 5 | Verificación MPPS — runbook interno | CS | URL fuente documentada |
| 6 | Partner delivery — contrato o acta Plan B pickup | Comercial | Al menos uno firmado o Plan B escrito |
| 7 | Playbook incidencias (caída app, receta falsificada, cadena frío rota) | Ops + CS | Documento interno |
| 8 | Capacitación farmacéutico — video + PDF | Ops | Listo para onboarding |
| 9 | SLA validación 60 min comunicado a farmacias piloto | Sales | En carta de intención |
| 10 | Dictamen farmacéutico asesor sobre textos al paciente | Regulatorio | **[PENDIENTE]** |

────────────────────────────────────────

# Disputas y casos límite (resumen)

| Caso | Quién decide | Plazo orientativo |
| --- | --- | --- |
| Medicamento mal entregado | Farmacia (+ mediación CS Zonix) | 24 h |
| Receta ilegible / rechazada | Farmacéutico colegiado | Inmediato en app |
| Receta sospechosa de falsificación | Farmacéutico reporta; CS escala | Inmediato |
| Cadena de frío rota en ruta | Partner + farmacia; política reembolso | 48 h |
| Paciente no retira receta retenida | Farmacia guarda según normativa local | Según contrato |

Zonix media pero no sustituye el criterio profesional del farmacéutico ni la responsabilidad del establecimiento ante MPPS.

────────────────────────────────────────

# Qué nos gustaría que revises, Gabriel

1. Plazo 60 min: ¿Es realista para farmacias independientes en Valencia en horario pico?

2. Farmacéutico de guardia: ¿Cómo lo resuelven hoy las farmacias medianas cuando el titular no está?

3. Retenidas / controlados: ¿Conviene retrasar delivery de controlados más allá del mes 3–6?

4. Pickup-first: Si el partner logístico se retrasa, ¿el mercado acepta arrancar solo con retiro en farmacia?

────────────────────────────────────────

# Disclaimers

- Plazos de conservación de recetas (digital y física) son hipótesis operativas hasta validación legal y farmacéutica.

- Farmacovigilancia (reporte de eventos adversos a INHRR): canal formal en roadmap; mientras tanto vía soporte + farmacia.

- Este documento no sustituye el plan técnico de validación Rx ni dictamen MPPS/INHRR — es guía legible para aliado local.

- Zonix no diagnostica ni prescribe; solo facilita el flujo entre paciente, farmacéutico y farmacia.

- No es solicitud de inversión.

────────────────────────────────────────

Abrahan Pulido

Founder / CEO / CTO — Zonix Pharma

ing.pulido.abrahan@gmail.com · +58 412 4352014

*Zonix Pharma — junio 2026*